附件1

大武口区关于2022年项目库调整暨第二批   自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金     使用方案

2022年7月，自治区下达我区第二批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金1800万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果推进乡村振兴，结合资金使用指标及我区农业农村发展需要，计划将第二批自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金分配如下项目。

一、产业发展项目（1040万元）

（一）计划对枣香村、星海村、富民村、祥河村、星光村、隆惠村实施老旧温棚改造项目（总计500万元，其中枣香村、星海村、富民村、祥河村、星光村、隆惠村分别、110万元、100万元、125万元、30万元、35万元、100万元）

改造枣香村闲置温棚15栋，计划分配资金110万元；改造星海村闲置温棚13栋，计划分配资金100万元；改造富民村闲置温棚7栋，计划分配资金125万元；改造祥河村闲置温棚15栋，计划分配资金30万元；改造星光村闲置温棚4栋，计划分配资金35万元；改造隆惠村闲置温棚7栋，计划分配资金100万元。各村实际改造数量以最终改造结果为准，改造完成后种植草莓、西红柿等经济效益较高的各类果蔬。

项目实施单位：枣香村村民委员会、星海村村民委员会、富民村村民委员会、祥河村村民委员会、星光村村民委员会、隆惠村村民委员会

项目实施地点：星海镇枣香村、星海镇星海村、星海镇富民村、星海镇祥河村、星海镇星光村、隆惠村村民委员会

绩效目标：提高本村闲置温棚利用率的同时增加移民温棚种植的积极性，大力发展设施温棚产业，并通过产业收益分红等方式增加低收入群体收入。

（二）大武口区绿色食品产业园一期（包括：大武口区菌菇产业园、大武口区现代农产品加工产业园）（总计490万元,其中200万元用于大武口区菌菇产业园，290万元用于大武口区现代农产品加工产业园）

大武口区现代农产品加工产业园位于星海镇五站隆湖大道东侧，占地面积27207㎡（约40.8亩），主要建设农产品展销中心、直播及展示中心、标菜分拣车间、消防水池及水泵房、配电室和冷库等，并对厂区进行路面硬化及绿化。大武口区菌菇产业园位于隆湖大道以西、水城路以北，规划用地110亩，建筑总面积1.87万㎡，一期建设200万棒菌棒生产线，并配套完成厂区基础设施建设；二期建设300万棒菌菇生产线；三期建设菌菇深加工生产线。

项目实施单位：大武口区星海镇人民政府

项目实施地点：星海镇五站隆湖大道东侧

绩效目标：通过食用菌等蔬菜加工延伸产业链条，增加一产产值的同时形成一二三产业融合发展的产业发展格局，并通过吸纳就业等方式带动本地区和周边地区移民增收，在解决就业的同时，带动村集体增收。

（三）龙泉村老旧温棚改造项目（50万元）

计划改造龙泉村闲置温棚3栋，改造以后种植特色大樱桃、草莓经济效益较高果蔬。

项目实施单位：长胜街道办事处

项目实施地点：长胜街道龙泉村

绩效目标：大力发展高端特色采摘，增加村内旅游资源吸引元素，并提高本村闲置温棚利用率，丰富农产品种类，推动错峰采摘、四季采摘，提高农户温棚种植的积极性，大力发展设施温棚产业，并通过产业收益分红等方式增加低收入群体收入。

二、基础设施项目（685万元）

（一）大武口区星海镇隆惠村中心路提升改造工程（130万元）

隆惠村沿街商业整治提升，修复盐渍化墙体800平米，盐渍化门窗等整治，屋面檐口、招牌、树池等进行修复改造。

项目实施单位：大武口区星海镇人民政府

项目实施地点：星海镇隆惠村

绩效目标：完善隆惠村基础设施，改善人居环境，方便隆惠村中组239户移民群众生产生活。

（二）大武口区星海镇隆惠村五站西组人居环境整治工程（65万元）

盐渍化墙体治理13000平方米，围墙压顶改造1600平方米，新建砖围墙457米，盐渍化门窗改造639平方米，裸露土地治理3500平方米，新建雨水管1408米，更换电缆2296米。

项目实施单位：大武口区星海镇人民政府

项目实施地点：星海镇隆惠村

绩效目标：完善隆惠村基础设施，改善人居环境，方便隆惠村西组357户移民群众生产生活。

（三）星海镇隆惠村人居环境整治工程（65万元）

巷道盐渍化墙面整治修复56000平米，硬化散水1700平米，围墙勾缝修复3500平米。

项目实施单位：大武口区星海镇人民政府

项目实施地点：星海镇隆惠村

绩效目标：完善隆惠村基础设施，改善人居环境，方便隆惠村东组162户移民群众生产生活。

（四）大武口区隆惠村五站东组巷道硬化工程（75万元）（项目库7月新增项目）

砼道路硬化1000平方米、砼道砖硬化2545平方米、铺装砼道牙2680平方米,铺装雨水排水管2250米。

项目实施单位：大武口区星海镇人民政府

项目实施地点：星海镇隆惠村

绩效：完善隆惠村基础设施，改善人居环境，方便隆惠村东组162户移民群众生产生活。

（五）大武口区星海镇隆惠村五站中组人居环境整治项目（265万元）(项目库7月新增项目）

墙面盐渍化改造13000平米、新建砖围墙200m、院落整治4处。道路硬化2400平方米、砼道砖铺装6300平方米。

项目实施单位：大武口区星海镇人民政府

项目实施地点：星海镇隆惠村

绩效目标：完善隆惠村基础设施，改善人居环境，方便隆惠村中组239户移民群众生产生活。

（六）星海镇祥河村美丽村庄建设项目（85万元）

铺装砼人行道砖6800平米、沥青道路扩宽1940平米，安装道牙石1574米，裸露土地治理等。

项目实施单位：大武口区星海镇人民政府

项目实施地点：星海镇祥河村

绩效：完善祥河村基础设施，改善人居环境，为方便祥河村四站组603户移民群众生产生活。

三、就业项目（75万元）

脱贫劳动力和防返贫监测户就业帮扶项目（75万元）

星海镇、长胜街道办事处、长兴街道办事处购买20个公益性岗位，用于兜底安置防返贫监测户中有就业意愿和劳动能力的帮扶对象，助其实现稳定就业。岗位安置期最长不超过1年。对脱贫劳动力外出务工的，发放交通费补助。持续完善星海镇劳务市场建设，为星海镇脱贫劳动力就近提供职业介绍，政策宣传，就业创业帮扶等。为脱贫劳动力发放创业补贴。

项目实施单位：区就创局

项目实施地点：星海镇、长胜街道办事处、长兴街道办事处

绩效目标：帮助20名防返贫监测户中的劳动力实现稳定就业增，增加家庭收入，减轻家庭负担。实现星海镇农村劳动力转移就业4000人以上，收入不断增长，促进农村地区就业局势稳定。通过发放交通补贴和创业补贴促进脱贫人口就业创业。

以上项目根据镇、街道申报，区委农村工作领导小组会议研究，将枣香村、星海村、富民村、祥河村、星光村、隆惠村实施老旧温棚改造项目；龙泉村老旧温棚改造项目；大武口区隆惠村五站东组巷道硬化工程；大武口区星海镇隆惠村五站中组人居环境整治项目；脱贫劳动力和防返贫监测户就业帮扶项目纳入项目库并分配衔接资金。

四、资金使用要求

一是加强资金使用管理。严格按照《自治区财政厅 乡村振兴局 发改委 民委 农业农村厅 林草局关于印发< 宁夏回族自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法>的通知》(宁财农发〔2021〕268 号)等文件要求，压紧压实项目实施单位主体责任，区财政局、区审计局、区乡村振兴局要强化监督、指导，定期开展资金使用及项目进展情况督查，确保资金使用安全。

二是实行项目化管理。财政衔接推进乡村振兴补助资金实行项目化管理，项目实施单位要严格按照《大武口区政府投资管理办法》的规定，履行审批、备案、招标、采购等程序，项目实施单位要认真落实项目建设县乡村三公示和项目实施前和完工后两公告制度，对资金使用方向、使用进度、绩效等信息及时进行三级公示，不断提升资金使用透明度，确保资金使用方向合法合规。

三是做好项目资金监管。星海镇、长胜街道要切实履行主体责任，监督指导各村居做好项目实施、资金支出，确保项目建设内容与批复内容一致，实施内容与建设内容吻合，在项目实施过程中要严格对应项目申报内容实施，不得随意更改项目建设内容和投资金额。各项目实施单位务必要高度重视，增强时间观念和效率意识，加快推进项目实施和资金支付，确保衔接资金尽早发挥效益。

四是做好扶贫资产后续管理。星海镇和长胜街道要严格按照衔接资金和扶贫资产管理办法要求，在老旧温棚改造过程中注重项目资产管理，建立资产管理台账，确保衔接资金实施项目形成的扶贫资产产权明确、主体适当、形成效益。

五是强化利益联结机制。产业类项目要做好收益分红、吸纳就业，并通过产业收益持续开展购买公益性岗位等，不断增加低收入群体收入，重点关注监测对象、脱贫户增收；基础设施类项目要优先吸纳监测对象、脱贫户及移民就业，同时，各村居要做好防返贫监测系统关联，建立监测对象、脱贫户务工就业台账、公益性岗位台账等，各镇（涉农街道）汇总后每月20日前向区乡村振兴局报送关联情况。区人社局要按照衔接资金管理办法及公益性岗位政策要求，做好公益性岗位审核、工资发放以及防返贫监测系统录入等各项工作，确保账账相符、账实相符。