工 程 审 定 概 算 表

工程名称：宁夏石嘴山市大武口区“智慧矫正中心”建设项目（二期）（初步设计）          第1页  共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 354.23 |  | 75.63 |  | 429.86 |  |
| 1 | 既有建筑改造 |  | 225.50 |  | 43.87 |  | 269.37 |  |
| 1.1 | 室内墙体粉刷 | 1800㎡ | 9.00 |  |  |  | 9.00 |  |
| 1.2 | 室内顶棚粉刷 | 541㎡ | 2.97 |  |  |  | 2.97 |  |
| 1.3 | 室内吊顶（石膏板） | 120㎡ | 1.80 |  |  |  | 1.80 |  |
| 1.4 | 地面铺瓷砖 | 566㎡ | 8.49 |  |  |  | 8.49 |  |
| 1.5 | 走廊地面铺石材 | 120㎡ | 3.84 |  |  |  | 3.84 |  |
| 1.6 | 踢脚线改造 | 52㎡ | 1.04 |  |  |  | 1.04 |  |
| 1.7 | 窗台板改造 | 20㎡ | 1.19 |  |  |  | 1.19 |  |
| 1.8 | 卫生间铝扣板吊顶 | 82㎡ | 1.42 |  |  |  | 1.42 |  |
| 1.9 | 卫生间瓷砖墙面 | 205㎡ | 4.10 |  |  |  | 4.10 |  |
| 1.10 | 卫生间防滑地砖地面 | 82㎡ | 6.15 |  |  |  | 6.15 |  |
| 1.11 | 卫生洁具 | 82㎡ | 3.28 |  |  |  | 3.28 |  |
| 1.12 | 更换外窗 | 120㎡ | 9.12 |  |  |  | 9.12 |  |
| 1.13 | 更换内门 | 21樘 | 2.70 |  |  |  | 2.70 |  |
| 1.14 | 更换外门 | 4樘 | 1.02 |  |  |  | 1.02 |  |
| 1.15 | 区域门改造 | 2樘 | 1.76 |  |  |  | 1.76 |  |
| 1.16 | 公共区域墙裙改造 | 700㎡ | 3.63 |  |  |  | 3.63 |  |
| 1.17 | 楼梯出屋面改造 | 60㎡ | 3.46 |  |  |  | 3.46 |  |
| 1.18 | 上人屋面保温防水改造 | 1200㎡ | 44.40 |  |  |  | 44.40 |  |
| 1.19 | 结构加固 | 1项 | 27.06 |  |  |  | 27.06 |  |
| 1.20 | 楼内给排水改造 | 701㎡ |  |  | 6.38 |  | 6.38 |  |
| 1.21 | 楼内消防改造 | 701㎡ |  |  | 3.12 |  | 3.12 |  |
| 1.22 | 楼内暖通改造 | 701㎡ |  |  | 11.57 |  | 11.57 |  |
| 1.23 | 楼内电气改造（含弱电） | 701㎡ |  |  | 22.80 |  | 22.80 |  |
| 1.24 | 窗帘盒、扶手等零星工程改造 | 701㎡ | 2.10 |  |  |  | 2.10 |  |
| 1.25 | 外墙面铲除 | 2100㎡ | 1.52 |  |  |  | 1.52 |  |
| 1.26 | 外墙面抹灰 | 2100㎡ | 9.45 |  |  |  | 9.45 |  |
| 1.27 | 外墙面保温 | 2100㎡ | 18.90 |  |  |  | 18.90 |  |
| 1.28 | 外墙面真石漆 | 2100㎡ | 46.20 |  |  |  | 46.20 |  |
| 1.29 | 屋面瓦维修及喷涂 | 200㎡ | 5.45 |  |  |  | 5.45 |  |
| 1.30 | 女儿墙维修加固 | 250m | 5.45 |  |  |  | 5.45 |  |
| 2 | 新建轻钢结构公共法律服务大厅 |  | 64.16 |  | 16.41 |  | 80.57 |  |
| 2.1 | 土建工程 | 337.7㎡ | 67.11 |  |  |  | 67.11 |  |
| 2.2 | 给排水及消防工程 | 337.7㎡ |  |  | 4.13 |  | 4.13 |  |
| 2.3 | 采暖通风工程 | 337.7㎡ |  |  | 6.75 |  | 6.75 |  |
| 2.4 | 电气工程 | 337.7㎡ |  |  | 5.53 |  | 5.53 |  |
| 3 | 室外工程 |  | 64.57 |  | 15.35 |  | 79.92 |  |
| 3.1 | 室外硬化（20砂砾、22砼） | 2100㎡ | 30.45 |  |  |  | 30.45 |  |
| 3.2 | 室外绿化 | 700㎡ | 7.00 |  |  |  | 7.00 |  |
| 3.3 | 室外供电电缆改造 | 50㎡ |  |  | 1.38 |  | 1.38 |  |

工 程 审 定 概 算 表

工程名称：宁夏石嘴山市大武口区“智慧矫正中心”建设项目（二期）（初步设计）          第2页  共2页

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量(㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 (万元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 3.4 | 汽车库 | 70㎡ | 5.25 |  |  |  | 5.25 |  |
| 3.5 | 自行车棚 | 46m | 2.07 |  |  |  | 2.07 |  |
| 3.6 | 新砌围墙 | 160m | 12.80 |  |  |  | 12.80 |  |
| 3.7 | 电动伸缩门 | 1个 | 3.00 |  |  |  | 3.00 |  |
| 3.8 | 大门及门库改造 | 1个 | 4.00 |  |  |  | 4.00 |  |
| 3.9 | 庭院灯 | 8个 |  |  | 3.20 |  | 3.20 |  |
| 3.10 | 室外监控系统 | 5570㎡ |  |  | 5.77 |  | 5.77 |  |
| 3.11 | 出入口门禁系统 | 1套 |  |  | 5.00 |  | 5.00 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 30.40 | 30.40 |  |
| 1 | 建设单位管理费0.5% |  |  |  |  | 2.15 | 2.15 |  |
| 2 | 设计费2.5% |  |  |  |  | 10.75 | 10.75 |  |
| 3 | 施工图审查费（10.75×5.5%） |  |  |  |  | 0.59 | 0.59 |  |
| 4 | 工程监理费1.5% |  |  |  |  | 7.45 | 7.45 |  |
| 5 | 招投标服务费0.5% |  |  |  |  | 2.15 | 2.15 |  |
| 6 | 预算编制及审查费1.2% |  |  |  |  | 5.16 | 5.16 |  |
| 7 | 建设工程质量检验试验费0.5% |  |  |  |  | 2.15 | 2.15 |  |
| 三 | 预备费5%（一、二项之和） |  |  |  |  | 23.01 | 23.01 |  |
| 四 | 合 计 |  | 354.23 |  | 75.63 | 53.41 | 483.27 |  |