工 程 审 定 概 算 表

工程名称：长胜街道办事处潮湖村大风沟盘山渠修缮项目（初步设计）

| 序号 | 工程或项目名称 | 工程量 (㎡) | 概算价值(万元) |  |  |  | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 土 建 | 设备费 | 安装工程 | 其它费用 |  |  |
| 一 | 工程费用 |  | 191.94 |  |  |  | 191.94 |  |
| 1 | 盘山渠 | 548.00m | 102.81 |  |  |  | 102.81 |  |
| 1.1 | 机械挖石方 | 10673.96m3 | 59.77 |  |  |  | 59.77 |  |
| 1.2 | 外运土方回填 | 9606.56m3 | 14.41 |  |  |  | 14.41 |  |
| 1.3 | C25、F150、W6现浇砼地板 | 135.44m3 | 8.89 |  |  |  | 8.89 |  |
| 1.4 | C25、F150、W6现浇砼侧墙 | 166.72m3 | 10.09 |  |  |  | 10.09 |  |
| 1.5 | C25预制砼桥板（商砼） | 16.60m3 | 1.89 |  |  |  | 1.89 |  |
| 1.6 | M30、M7.5浆砌石挡墙 | 73.26m3 | 3.76 |  |  |  | 3.76 |  |
| 1.7 | 砼拆除及外运7km | 271.94m3 | 2.31 |  |  |  | 2.31 |  |
| 1.8 | 浆砌石拆除及外运7km | 65.93m3 | 0.33 |  |  |  | 0.33 |  |
| 1.9 | 双组分聚氨酯密封胶 | 0.53m3 | 1.10 |  |  |  | 1.10 |  |
| 1.10 | 苯板 | 1.05m3 | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |
| 1.11 | 聚乙烯油膏 | 0.33m3 | 0.21 |  |  |  | 0.21 |  |
| 2 | 新建2#渠 | 540.00m | 87.23 |  |  |  | 87.23 |  |
| 2.1 | 机械挖石方 | 9673.96m3 | 54.17 |  |  |  | 54.17 |  |
| 2.2 | 外运土方回填 | 8706.56m3 | 13.06 |  |  |  | 13.06 |  |
| 2.3 | C25、F150、W6现浇砼地板 | 129.6m3 | 8.51 |  |  |  | 8.51 |  |
| 2.4 | C25、F150、W6现浇砼侧墙 | 129.6m3 | 8.15 |  |  |  | 8.15 |  |
| 2.5 | 砼拆除及外运7km | 233.28m3 | 1.98 |  |  |  | 1.98 |  |
| 2.6 | 双组分聚氨酯密封胶 | 0.53m3 | 1.10 |  |  |  | 1.10 |  |
| 2.7 | 苯板 | 1.05m3 | 0.05 |  |  |  | 0.05 |  |
| 2.8 | 聚乙烯油膏 | 0.33m3 | 0.21 |  |  |  | 0.21 |  |
| 3 | 临时工程 |  | 1.90 |  |  |  | 1.90 |  |
| 3.1 | 临时工程（190.04×1%） |  | 1.90 |  |  |  | 1.90 |  |
| 二 | 其它费用 |  |  |  |  | 20.46 | 20.46 |  |
| 1 | 建设单位管理费1.0% |  |  |  |  | 2.88 | 2.88 |  |
| 2 | 勘、测费0.5% |  |  |  |  | 0.96 | 0.96 |  |
| 3 | 设计费3.0% |  |  |  |  | 5.76 | 5.76 |  |
| 4 | 工程监理费1.5% |  |  |  |  | 3.84 | 3.84 |  |
| 5 | 安全生产措施1.8% |  |  |  |  | 3.84 | 3.84 |  |
| 6 | 工程质量检测费0.5% |  |  |  |  | 2.24 | 2.24 |  |
| 7 | 招投标服务费0.5% |  |  |  |  | 0.96 | 0.96 |  |
| 8 | 预算编制及审查费1.2% |  |  |  |  | 2.30 | 2.30 |  |
| 三 | 预备费5% |  |  |  |  | 10.62 | 10.62 |  |
| 四 | 合 计 |  | 191.94 |  |  | 31.08 | 223.02 |  |